SSTfolio v2.0 분리 배포 및 운영 매뉴얼

v1.0 무중단 보존 · v2.0 독립 검증 · 단계적 전환

기준일: 2026년 8월 2일
대상 릴리스: SSTfolio v2.0

v1.0 운영 환경을 변경하지 않고 별도 배포하는 것을 전제로 작성

# 문서 구성

1. 목표와 배포 원칙

2. v2 패키지와 아키텍처

3. 배포 전 백업

4. GitHub v2 저장소

5. Google Sheet 및 GAS

6. Cloudflare KV와 Worker

7. GitHub Secrets 및 Actions

8. GitHub Pages

9. 최초 데이터 생성과 검증

10. 운영 전환

11. 롤백

12. 운영 점검 및 장애 조치

13. 설정값 요약

14. 공식 문서 참고

# 1. 목표와 배포 원칙

이 매뉴얼은 현재 운영 중인 SSTfolio v1.0을 그대로 유지하면서, 개선된 v2.0을 독립된 주소와 독립된 저장 자원으로 검증한 뒤 운영을 전환하는 절차를 설명합니다.

가장 중요한 안전 규칙 v1과 v2의 웹 화면은 동시에 열어도 되지만, 네이버·Yahoo를 호출하는 예약 수집기를 두 버전에서 동시에 5분 주기로 운영하지 않습니다. 제공된 v2 workflow는 안전을 위해 schedule이 주석 처리되어 있습니다.

v1 GitHub 저장소, GAS 프로젝트, Worker, KV Namespace는 수정하거나 삭제하지 않습니다.

v2는 별도 GitHub 저장소, 별도 GAS 프로젝트, 별도 Worker, 별도 KV Namespace로 구성합니다.

가격이 포함된 portfolio_data는 v2 Python 수집기만 작성합니다.

테스트 중에는 v1 예약 수집만 유지하고 v2는 수동 실행합니다.

운영 전환 시 v1 예약 수집을 먼저 끄고 v2 예약 수집과 watchdog을 켭니다.

# 2. v2 패키지와 아키텍처

| 파일 | 배포 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| index.html | v2 GitHub Pages 루트 | 웹 화면, 종목별 최신성 표시, 로컬 마지막 정상 데이터 |
| scripts/fetch_naver.py | v2 GitHub 저장소 | GAS 마스터+기존 v2 KV+새 가격을 병합하고 portfolio_data 작성 |
| .github/workflows/fetch-realtime.yml | v2 GitHub Actions | 수동/예약 수집, concurrency로 중복 실행 방지 |
| cloudflare/sstfolio_worker.js | v2 Cloudflare Worker | KV read-only 가격 API, GAS 프록시, 수집 트리거와 cooldown |
| gas/SSTfolio_GAS.gs | v2 Apps Script | Google Sheet CRUD, watchdog, 환율, KRX 코드, 스냅샷 |
| requirements.txt | v2 GitHub 저장소 | Python 의존성 |
| CONFIGURATION_TEMPLATE.txt | 로컬 보관 | 실제 URL/ID/Secret 기록표 |

Google Sheet (master data) ↓ v2 GAS Web App ↓ GitHub Actions -> fetch_naver.py -> Naver/Yahoo ¦ ¦ +---- existing v2 KV prices ¦ Cloudflare KV: portfolio_data (Python only) ¦ v2 Worker (read-only for price data) ¦ v2 GitHub Pages

## 2.1 종목별 최신성 상태

| 상태 | 화면 의미 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| fresh | 이번 수집에서 성공 | 새 가격과 price_updated_at 기록 |
| previous | 이번 수집 실패, 직전 정상값이 아직 허용시간 이내 | 기존 v2 KV 값 유지 |
| stale | 장중 허용시간을 넘긴 이전값 또는 GAS 비검증 fallback | 빨간 경고 |
| closed | 장 마감 상태에서 확인한 최근 종가 | 오래된 오류가 아닌 장 마감으로 표시 |
| unsupported | 현재 Python 티커 규칙으로 수집하지 않는 펀드/TDF 등 | GAS 값이 있으면 비검증 표시 |
| missing | 사용 가능한 가격이 없음 | 평가값 0 또는 누락 경고 |

# 3. 배포 전 v1 백업

v1 GitHub 저장소에서 현재 main 브랜치 커밋을 확인하고 v1.0 태그 또는 ZIP 백업을 만듭니다.

v1 GAS 코드 전체를 별도 파일로 저장하고 현재 웹앱 /exec URL을 기록합니다.

v1 Worker 코드, Variables, Secrets, KV binding 이름과 Namespace ID를 기록합니다.

v1 GitHub Secrets의 이름과 현재 workflow 파일을 기록합니다. Secret 실제 값은 안전한 비밀 저장소에 별도로 보관합니다.

현재 운영 Google Sheet를 복제하여 “SSTfolio v2 TEST” 시트를 만듭니다.

백업 확인 v2 작업 중 v1 리소스의 이름이나 ID를 재사용하지 않습니다. 특히 CF_KV_NAMESPACE_ID와 Worker의 SSTFOLIO_KV binding이 v2 Namespace를 가리키는지 두 번 확인합니다.

# 4. GitHub v2 저장소 생성

새 저장소를 생성합니다. 권장 이름은 sstfolio-v2입니다.

제공된 패키지의 index.html, scripts, .github, cloudflare, gas, requirements.txt를 저장소 루트에 업로드합니다.

초기 테스트 기간에는 .github/workflows/fetch-realtime.yml의 schedule 주석을 그대로 유지합니다.

main 브랜치에 커밋합니다.

sstfolio-v2/ ├─ index.html ├─ requirements.txt ├─ scripts/fetch_naver.py ├─ .github/workflows/fetch-realtime.yml ├─ cloudflare/sstfolio_worker.js └─ gas/SSTfolio_GAS.gs

# 5. Google Sheet 및 GAS v2

## 5.1 테스트용 Google Sheet

운영 Google Sheet의 복제본을 만들고 v2 TEST로 명확히 이름을 붙입니다.

브라우저 주소에서 스프레드시트 ID를 기록합니다. /d/와 /edit 사이 문자열입니다.

## 5.2 독립 GAS 프로젝트 생성

새 독립형 Apps Script 프로젝트를 생성합니다. v1의 bound script 프로젝트를 복사하여 같은 프로젝트 안에서 버전만 나누지 않습니다.

gas/SSTfolio_GAS.gs의 전체 내용을 붙여넣습니다.

프로젝트 설정의 Script Properties에 아래 값을 등록합니다.

| Script Property | 테스트 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SPREADSHEET_ID | v2 TEST Sheet ID | 운영 전환 시 운영 Sheet ID로 변경 |
| WORKER_URL | 처음에는 공란, Worker 배포 후 입력 | v2 Worker URL, 끝의 / 제외 |
| SSTFOLIO_SECRET | 새로운 긴 임의 문자열 | Worker Secret과 동일 |
| GITHUB_TOKEN | v2 저장소 Actions 실행 PAT | v2 repo Actions write 권한 |
| GITHUB_REPO | owner/sstfolio-v2 | 기본값에 의존하지 않음 |
| GITHUB_WORKFLOW | fetch-realtime.yml | workflow 파일명 |
| GITHUB_BRANCH | main | dispatch 대상 브랜치 |
| ALERT_EMAILS | 메일1,메일2 | 쉼표 구분, 공란이면 알림 생략 |
| WATCHDOG_STALE_MINUTES | 15 | 재트리거 판단 |
| WATCHDOG_ALERT_MINUTES | 60 | 메일 경고 판단 |
| WATCHDOG_RETRY_COOLDOWN_MINUTES | 30 | 재트리거 폭주 방지 |

## 5.3 웹앱 배포

Apps Script 편집기에서 Deploy > New deployment를 선택합니다.

배포 유형을 Web app으로 선택합니다.

실행 사용자는 소유자 계정으로 설정합니다.

Worker와 GitHub Actions가 로그인 없이 호출할 수 있는 접근 범위를 선택합니다. 조직 정책상 허용되지 않으면 별도의 인증 프록시가 필요합니다.

배포 후 /exec URL을 기록합니다.

GAS 웹앱 재배포 향후 SSTfolio_GAS.gs 코드를 수정하면 새 버전으로 웹앱 재배포해야 합니다. Script Property 값만 바꾸는 경우에는 일반적으로 코드 재배포가 필요하지 않습니다.

# 6. Cloudflare KV와 Worker

## 6.1 v2 KV Namespace

Cloudflare에서 새 KV Namespace를 생성합니다. 권장 이름: sstfolio-v2-kv.

Namespace ID를 기록합니다. 이 값은 GitHub Secret CF_KV_NAMESPACE_ID에 사용합니다.

## 6.2 v2 Worker

새 Worker를 생성합니다. 권장 이름: sstfolio-v2-worker.

cloudflare/sstfolio_worker.js 전체를 배포합니다.

Settings > Bindings에서 KV Namespace binding을 추가합니다. Variable name은 반드시 SSTFOLIO_KV이고 대상은 sstfolio-v2-kv입니다.

Variables와 Secrets를 아래 표대로 설정하고 Deploy합니다.

| 구분 | 이름 | 값 |
| --- | --- | --- |
| Variable | GAS_URL | v2 GAS /exec URL |
| Variable | GITHUB_REPO | owner/sstfolio-v2 |
| Variable | GITHUB_WORKFLOW | fetch-realtime.yml |
| Variable | ALLOWED_ORIGIN | v2 Pages origin. 테스트 중 * 가능 |
| Secret | GITHUB_TOKEN | v2 repo Actions 실행 PAT |
| Secret | SSTFOLIO_SECRET | GAS와 동일한 v2 Secret |
| KV Binding | SSTFOLIO_KV | sstfolio-v2-kv |

가격 KV 보호 v2 Worker는 portfolio_data가 없을 때 GAS 값을 캐시하지 않습니다. 최초 수집 전 /api/portfolio가 HTTP 503을 반환하는 것은 정상입니다.

## 6.3 GAS에 Worker URL 반영

Worker 배포 URL을 GAS Script Property WORKER_URL에 입력합니다. SSTFOLIO_SECRET은 Worker Secret과 정확히 같아야 합니다.

# 7. GitHub Secrets 및 Actions

## 7.1 Repository Secrets

| Secret | 값 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| GAS_WEBAPP_URL | v2 GAS /exec URL | v1 URL 사용 금지 |
| CF_ACCOUNT_ID | Cloudflare Account ID | v1과 같은 계정 ID 사용 가능 |
| CF_API_TOKEN | v2 KV 편집 가능한 API Token | 필요 최소 권한 권장 |
| CF_KV_NAMESPACE_ID | sstfolio-v2-kv Namespace ID | Worker binding 대상과 동일해야 함 |

## 7.2 GitHub Token

Worker와 GAS의 GITHUB_TOKEN은 workflow_dispatch REST 호출에 사용합니다. v2 저장소만 선택한 fine-grained token을 권장하며, Actions에 대한 쓰기 권한이 있어야 합니다. 만료일을 기록하고 교체 절차를 관리합니다.

## 7.3 테스트 중 schedule 유지 상태

# 제공 파일은 아래와 같이 schedule이 주석 처리되어 있음 # schedule: # - cron: '2-57/5 0-7 * * 1-5' # - cron: '2-57/5 13-21 * * 1-5'

# 8. GitHub Pages v2

index.html의 DEFAULT_GAS_URL과 DEFAULT_WORKER_URL placeholder를 실제 v2 URL로 교체하면 모든 브라우저가 자동 연결됩니다.

코드를 직접 바꾸지 않을 경우 v2 웹의 설정 메뉴에서 URL을 입력할 수 있습니다. 저장 키는 sstfolio_v2_*이므로 같은 origin에서도 v1 설정과 분리됩니다.

GitHub 저장소 Settings > Pages에서 Deploy from a branch를 선택하고 main / root를 publishing source로 지정합니다.

생성된 v2 Pages URL을 Worker ALLOWED_ORIGIN에 반영합니다.

const DEFAULT_GAS_URL = 'https://script.google.com/macros/s/<V2_DEPLOYMENT_ID>/exec'; const DEFAULT_WORKER_URL = 'https://sstfolio-v2-worker.<account>.workers.dev';

# 9. 최초 데이터 생성과 검증

## 9.1 최초 GitHub Actions 실행

GitHub 저장소 Actions에서 SSTfolio v2 Price Collector를 선택합니다.

Run workflow를 누르고 mode=emergency_full로 실행합니다.

Actions 로그에서 GAS holdings 조회, KR/US 성공률, portfolio_data 저장 완료를 확인합니다.

성공률이 95% 미만이면 portfolio_data를 교체하지 않고 workflow가 실패 또는 rejected 상태가 됩니다.

## 9.2 API 확인

https://<v2-worker>/api/health https://<v2-worker>/api/portfolio https://<v2-worker>/api/trigger-status

| 확인 항목 | 정상 기대값 |
| --- | --- |
| /api/health status | ok |
| service | sstfolio-v2-worker |
| schema_version | 2.0 |
| updated_at | 최근 실행 시각 |
| collector.status | published |
| portfolio source | github_actions_python_v2 |
| 각 holding | price_updated_at, price_status, price_source 존재 |

## 9.3 화면 검증

상단에 실제 데이터 시각이 표시되는지 확인합니다.

전체 현황, 종목별, 계좌별 표에서 가격 아래에 최신/이전값/stale/장마감 표시가 보이는지 확인합니다.

수집 현황 모달에서 일반 수집과 긴급 전체 최신화가 동작하는지 확인합니다.

Worker를 일시적으로 잘못 설정했을 때 브라우저의 마지막 정상 데이터가 “로컬 백업”으로 명시되는지 확인합니다.

v1 Pages, Worker, KV 값이 변하지 않았는지 확인합니다.

# 10. 운영 전환

전환 순서 소스 호출의 중복을 막기 위해 v1 자동 수집 중지 → v2 운영 Sheet 연결 → v2 예약 수집 활성화 → v2 watchdog 활성화 순서를 지킵니다.

v2 테스트를 완료하고 최근 emergency_full 실행이 95% 이상 성공했는지 확인합니다.

v1 GitHub Actions의 scheduled workflow를 Disable하거나 cron을 주석 처리합니다.

v1 GAS의 watchdog 및 가격 관련 시간 트리거를 삭제 또는 비활성화합니다.

v2 GAS Script Property SPREADSHEET_ID를 운영 Google Sheet ID로 변경합니다.

v2 Actions에서 sync를 수동 실행하여 운영 보유정보와 기존 v2 가격을 결합합니다.

v2 Actions에서 emergency_full을 실행하여 운영 종목 전체를 검증합니다.

fetch-realtime.yml의 schedule 주석을 제거하고 main에 커밋합니다.

v2 GAS 편집기에서 setupTriggers를 한 번 수동 실행하고 권한을 승인합니다.

v2 Pages를 운영 URL로 안내하되 v1 리소스는 삭제하지 않습니다.

## 10.1 schedule 활성화 형태

on: workflow_dispatch: ... schedule: - cron: '2-57/5 0-7 * * 1-5' - cron: '2-57/5 13-21 * * 1-5'

# 11. 롤백

v2 GitHub workflow의 schedule을 다시 주석 처리하거나 workflow를 Disable합니다.

v2 GAS에서 removeV2Triggers를 실행합니다.

v1 scheduled workflow를 Enable합니다.

v1 GAS watchdog/필요 트리거를 재등록합니다.

사용자에게 v1 Pages URL을 다시 안내합니다.

원인 분석 전 v2 KV나 Worker를 삭제하지 않습니다. collector_status와 GitHub 로그가 진단 자료입니다.

# 12. 운영 점검 및 장애 조치

| 증상 | 확인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| v2 화면 503 / 데이터 준비 안 됨 | /api/health cache=miss | Actions emergency_full 최초 실행, Namespace ID와 binding 확인 |
| 많은 종목 stale | fetch_stats, collector_status, Actions 로그 | 일반 수집 후 필요 시 긴급 전체 최신화. 403/429면 반복 실행 금지 |
| 긴급 전체 최신화 rejected | success_rate <95 | 실패 종목과 failure_reasons 확인. 기존 KV는 보존됨 |
| GitHub 트리거 401/404 | Worker/GAS token, repo, workflow | PAT 권한·만료·저장소·파일명 확인 |
| 저장 후 종목이 늦게 보임 | trigger-status, sync run | sync 완료 후 자동 새로고침. KV 전파 지연은 잠시 허용 |
| GAS가 HTML을 반환 | 웹앱 접근권한/배포 버전 | Web app 접근 범위 수정 후 GAS 웹앱 재배포 |
| Cloudflare 장애 | Worker 응답, 로컬 백업 표시 | 마지막 정상값을 확인하고 Worker 복구 후 새로고침 |
| v1/v2 값 혼선 | GitHub Namespace ID와 Worker binding | 두 값이 모두 sstfolio-v2-kv인지 확인 |

## 12.1 긴급 전체 최신화 사용 조건

장중 다수 종목이 stale이거나 collector가 부분 실패한 경우에만 사용합니다.

15분 cooldown이 있으며 반복 클릭하지 않습니다.

KR/US 전체를 조회하지만 95% 미만이면 portfolio_data를 교체하지 않습니다.

403/429 발생 시 circuit breaker가 나머지 호출을 중단하므로 즉시 재시도하지 않습니다.

# 13. 설정값 요약

| 위치 | 키 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- |
| GAS Script Properties | SPREADSHEET_ID, WORKER_URL, SSTFOLIO_SECRET, GITHUB_TOKEN, GITHUB_REPO | 필수 |
| GAS Script Properties | GITHUB_WORKFLOW, GITHUB_BRANCH, ALERT_EMAILS, WATCHDOG_* | 권장 |
| Worker Variables | GAS_URL, GITHUB_REPO, GITHUB_WORKFLOW, ALLOWED_ORIGIN | 필수/권장 |
| Worker Secrets | GITHUB_TOKEN, SSTFOLIO_SECRET | 필수 |
| Worker KV Binding | SSTFOLIO_KV → sstfolio-v2-kv | 필수 |
| GitHub Secrets | GAS_WEBAPP_URL, CF_ACCOUNT_ID, CF_API_TOKEN, CF_KV_NAMESPACE_ID | 필수 |
| index.html | DEFAULT_GAS_URL, DEFAULT_WORKER_URL 또는 v2 설정 메뉴 | 필수 |

# 공식 서비스 문서 참고

아래 절차는 2026년 8월 2일 기준 공식 문서의 배포 개념과 메뉴 체계를 참고했습니다. 서비스 UI 문구는 계정 유형이나 향후 변경에 따라 조금 달라질 수 있습니다.

| 서비스 | 공식 문서 | URL |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages | Configuring a publishing source | https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site |
| GitHub Actions | Workflow syntax / concurrency / manual run | https://docs.github.com/actions/using-workflows/workflow-syntax-for-github-actions |
| Cloudflare Workers KV | KV namespace binding | https://developers.cloudflare.com/kv/concepts/kv-namespaces/ |
| Cloudflare Workers | Environment variables and secrets | https://developers.cloudflare.com/workers/configuration/environment-variables/ |
| Google Apps Script | Create and manage deployments | https://developers.google.com/apps-script/concepts/deployments |
| Google Apps Script | Installable triggers | https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers/installable |